Cahier des Charges Opérationnel étape par étape pour construire, relier et déployer la machine d'automatisation.

### Phase 1 : Infrastructure & Sécurité (Jour 1)

L'objectif est de sécuriser les flux de communication et d'encaisser le cash-flow.

- Gmail Pro (Identité & Délivrabilité) :

  - Configuration de l'adresse de domaine (ex: contact@webappci.com).

  - Action CTO critique : Configuration immédiate des enregistrements DNS SPF, DKIM et DMARC chez ton hébergeur pour garantir un taux de délivrabilité de 100% (zéro spam) lors des envois d'alertes par mail.

- Stripe (Moteur de facturation) :

  - Création du compte et validation de l'identité de l'entreprise (Kbis/SIRET).

  - Création de Payment Links (Liens de paiement) sans code :

    - Produit A : "Setup Bot WhatsApp" - Paiement unique de 600€.

    - Produit B : "Maintenance & Hébergement" - Abonnement récurrent de 250€/mois.

  - Ces liens seront envoyés directement aux clients après le premier appel.

### Phase 2 : Architecture de Données (Jour 1)

L'objectif est de structurer le "Backend" (CRM) avant d'y envoyer des données.

- Notion (Base de données CRM) :

  - Création d'un espace de travail "Webappci - Opérations".

  - Création d'une Database "Interventions Clients" (vue Kanban/Tableau) avec les propriétés strictes suivantes :

    - Client (Titre)

    - Téléphone (Phone)

    - Statut (Select : 🔴 Urgence, 🟠 À rappeler, 🟢 Devis envoyé, ✅ Terminé)

    - Code Postal (Number)

    - Problème (Texte)

    - Date de création (Created time)

### Phase 3 : Front-End Conversationnel (Jour 2)

L'objectif est de capter le lead via l'interface client.

- Manychat (Le Bot WhatsApp) :

  - Connexion au numéro de téléphone professionnel (WhatsApp Business API).

  - Création du Flow (Scénario) déclenché par un mot-clé (ex: "Devis" ou "Urgence").

  - Arbre de décision :

    - Message de bienvenue automatique (temporisation 30s pour faire humain).

    - Demande du nom (sauvegardé en variable Manychat).

    - Demande du code postal / ville.

    - Demande du problème (texte ou photo).

  - Action de sortie : Requête HTTP (POST) envoyant toutes les variables capturées au format JSON vers un Webhook externe (Make.com).

### Phase 4 : Middleware & Orchestration (Jour 2)

L'objectif est de router les données de WhatsApp vers Notion et de déclencher les alertes.

- Make.com (Le Moteur logique) :

  - Création d'un scénario "Inbound WhatsApp".

  - Module 1 : Webhooks (Custom Webhook) -> Écoute silencieuse des données envoyées par Manychat.

  - Module 2 : Notion (Create a Database Item) -> Mapping des données du Webhook vers les colonnes créées en Phase 2.

  - Module 3 : Gmail (Send an Email) -> Envoi d'une alerte push sur le téléphone de l'artisan : "Nouvelle intervention de [Nom] à [Ville]. Détails sur Notion."

  - Action CTO critique : Ajout d'un module "Error Handler" (Ignore/Resume) entre Notion et Gmail pour éviter que le scénario ne se coupe en cas de micro-coupure d'API.

### Phase 5 : Go-to-Market & Livraison (Jour 3)

L'objectif est d'utiliser ce prototype pour signer le client.

- Loom (Démonstration & Onboarding) :

  - Usage 1 (Prospection) : Enregistrement de ton écran splitté. À gauche WhatsApp Web, à droite le Kanban Notion. Tu envoies "Urgence", la carte apparaît en direct sur Notion. Durée : 2 minutes.

  - Usage 2 (Livraison Client) : Une fois le client signé via Stripe, création d'une vidéo privée Loom de 15 minutes lui montrant comment utiliser son espace Notion et modifier ses textes Manychat.